Logistico 2.0:

Allegato tecnico

Area Trasporti

| Redattore/i | Francesco Foconi |
| --- | --- |
| Data Creazione Documento | 27/03/2026 |
| Firma Redattore |  |
| Versione | 1.0 |
| Data versione | 09/04/2026 |
| Firma Redattore |  |

Sommario

1	INTRODUZIONE	5

1.1	Obiettivo del Processo	5

2	ARCHITETTURA	6

2.1	AS-IS: Criticità Architetturali	6

2.2	TO-BE: Il Paradigma Medallion	6

2.2.1	Livello BRONZE	7

2.2.2	Livello SILVER	7

2.2.3	Livello GOLD – Fact Tables	7

2.2.4	Livello GOLD – Aggregati & KPI	8

2.3	Gestione delle Regole di Business Logistiche	8

2.4	Mappatura Oggetti: Source-to-Target (S2T)	9

3	WORKFLOW AS-IS	10

3.1	CDT_ESTR	11

3.1.1	Package di Replica (REPLICA_ORDINI, REPLICA_TRASP, REPLICA_SWAP)	11

3.1.2	Package di Estrazione (ESTRAI_ORD_SOCI, ESTRAI_TRASP, ESTRAI_TRACC, ESTRAI_CAUZ_FORN)	11

3.2	CDT_SA	12

3.2.1	Package di Normalizzazione (Step su T_ORDINI, T_TRASP_...)	13

3.3	CDT_DW	13

3.3.1	SP_LOAD_F_ORDINI e SP_LOAD_F_TRASP (e storicizzazioni)	14

3.3.2	Viste Materializzate e KPI (Fill Rate e Tracking)	14

4	WBS	16

4.1	Analisi Dettagliata e Mapping (S2T)	16

4.2	Sviluppo Livello Bronze (Ingestion)	16

4.3	Sviluppo Livello Silver (Cleansing)	16

4.4	Sviluppo Livello Gold (Fact Table e Aggregati)	17

4.5	Sviluppo Livello Gold (KPI Fill Rate, Resa Corrieri, Costo Pallet)	17

4.6	Orchestrazione (Databricks Workflows)	17

4.7	Data Quality & Shadow Mode (Test di quadratura)	17

Version History

| Version | Date | Author | Reason of Issue |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/04/2026 | Francesco Foconi | First Release |

# INTRODUZIONE

Scopo del documento è descrivere le modalità in cui l’attuale processo di calcolo dei trasporti verrà ridisegnato sulla soluzione TO-BE su databricks.

Il presente documento definisce le linee guida architetturali per la migrazione del Data Warehouse Logistico verso la piattaforma Databricks.

L'obiettivo primario è smantellare l'attuale architettura stratificata basata su PL/SQL e Oracle Data Integrator (ODI), per adottare il paradigma Medallion Architecture (Bronze, Silver, Gold). Questa transizione garantirà:

•	Riduzione drastica dei tempi di caricamento notturno (Batch Window).

•	Eliminazione del debito tecnico legato a complesse routine PL/SQL.

•	Adozione del principio Zero Data Loss, eliminando le tabelle di scarto.

•	Mantenimento al 100% delle logiche di business e di calcolo dei KPI logistici (Produttività, Tempi, Volumi).

## Obiettivo del Processo

Quest'area funzionale governa i dati relativi alla distribuzione fisica della merce, dal momento in cui i colli lasciano il polo logistico fino alla consegna al Punto Vendita o al cliente finale. I KPI principali riguardano l'ottimizzazione logistica (saturazione dei mezzi, chilometri percorsi, rispetto del Lead Time di consegna) e il controllo di gestione (consuntivazione dei costi di trasporto per vettore, costi accessori, costo per Kg/Volume).

# ARCHITETTURA

## AS-IS: Criticità Architetturali

Nel vecchio DWH Oracle, la gestione del ciclo Ordini e dei Trasporti presenta queste proprietà:

- Asincronia e "Update Massivi" (Late Arriving Facts): I costi di trasporto e le tracciature dei corrieri arrivano spesso a sistema giorni o settimane dopo l'effettiva spedizione della merce. Nel vecchio DWH, l'allocazione di questi costi sulle bolle già storicizzate imponeva complesse (e lentissime) operazioni di UPDATE su tabelle Fact da milioni di righe in CDT_DW.

- Incroci Multi-Dominio Pesanti: Il calcolo del Fill Rate (Livello di Servizio) richiede di incrociare le righe d'Ordine originarie con le righe di Spedizione effettive. Su Oracle, questa JOIN tra domini diversi, causa frequenti sforamenti della Batch Window notturna.

- Frammentazione Estrattiva: La presenza di innumerevoli package frammentati (es. ESTRAI_TRASP, ESTRAI_TRASPORTI, ESTRAI_TRACC) per gestire le molteplici funzioni del viaggio (tracciabilità, costi, cauzioni pallet) rende la manutenzione e il tracciamento dei bug difficoltosa e onerosa in termini di tempo.

## TO-BE: Il Paradigma Medallion

Il nuovo flusso sarà interamente gestito tramite Notebook PySpark e tabelle in formato Delta Lake, orchestrati da Databricks Workflows (DAG).

Nel Data Lakehouse, il salvataggio degli snapshot storici è gestito nativamente e in modo compresso.

### Livello BRONZE

Area di atterraggio (Raw Data) immutabile. Sostituisce l’attuale CDT_ESTR / REPLICA_*.

I job di Ingestion estraggono dai sistemi transazionali ordini e trasporti. I dati vengono salvati in modalità Append in formato Delta. La storicizzazione costa pochissimo a livello di storage cloud.

### Livello SILVER

Single Source of Truth ripulita e deduplicata (stessa granularità del sorgente).

Sostituisce parzialmente l’attuale CDT_ESTR / ESTRAI_*.

### Livello GOLD – Fact Tables

Modello dimensionale (Star Schema) per la reportistica.

Sostituisce CDT_SA + CDT_DW.

Vengono popolate le Fact Table principali (es. gold.f_trasporto e gold.f_ordini). Spark esegue le JOIN in memoria tra la ordini e viaggi puliti (Silver) e le varie dimensioni

Data Loss: Eliminazione delle tabelle degli errori E_*. Le anagrafiche mancanti verranno gestite istantaneamente applicando la funzione COALESCE(ID_Anagrafica, -1). I dati non vengono mai scartati.

### Livello GOLD – Aggregati & KPI

Calcolo metriche di business complesse e Viste Materializzate per MicroStrategy.

## Gestione delle Regole di Business Logistiche

A garanzia della continuità operativa e finanziaria, nel nuovo ecosistema Databricks le logiche di business verranno così modernizzate:

- Allocazione Costi di Trasporto (Ripartizione): La complessa regola logistica che prende il costo di un intero "Viaggio" e lo splitta proporzionalmente sui singoli colli/pallet trasportati per valutarne la redditività verrà mantenuta. Tuttavia, l'uso di UPDATE a posteriori verrà abolito in favore di JOIN distributive in memoria: PySpark calcolerà il rateo di costo in-flight rigenerando la partizione mensile tramite replaceWhere.

- Zero Data Loss su Corrieri e Ordini: Anche se un viaggio fa riferimento a un nuovo autista non ancora censito centralmente, la spesa verrà comunque registrata nel livello Gold assegnandola all'ID fittizio -1 (COALESCE), garantendo che il monte costi logistici quadri sempre con la contabilità.

- Calcolo Livello di Servizio (Fill Rate %): L'incrocio tra "Quantità Ordinata" e "Quantità Consegnata" avverrà nel livello Gold Aggregated. Sfruttando la potenza del calcolo distribuito, PySpark genererà il KPI di livello di servizio in pochi secondi, senza impattare sulle performance del database transazionale.

## Mappatura Oggetti: Source-to-Target (S2T)

Il dettaglio delle trasformazioni di colonna sarà mantenuto in un documento matriciale allegato (S2T Matrix), dove le attuali colonne della tabella finale verranno censite e classificate in tre azioni di refactoring:

- Keep: Mantenute nella Fact Table (Metriche, ID, Flag).

- Move: Spostate nelle Dimensioni Anagrafiche per evitare denormalizzazioni eccessive (es. Descrizioni).

- Drop: Eliminate in quanto debito tecnico storico non più valorizzato.

# WORKFLOW AS-IS

Questo capitolo dettaglia l'inventario delle procedure attualmente eseguite nell'Area Ordini, Trasporti e Costi, con la relativa strategia di refactoring verso il paradigma Medallion.

L’attuale flusso logistico si snoda in una serie di procedure e package oracle nei 3 schemi del workflow: CDT_ESTR, CDT_SA e CDT_DW.

CDT_ESTR

- REPLICA_ORDINI

- REPLICA_TRASP

- ESTRAI_ORD_SOCI

- ESTRAI_TRASP

- ESTRAI_TRACC

- ESTRAI_CAUZ_FORN

CDT_SA

- Package di Normalizzazione su T_ORDINI:

- Package di Normalizzazione su T_TRASP:

- Tabelle Errori (E_ORDINI, E_TRASP)

CDT_DW

- SP_LOAD_F_ORDINI

- SP_LOAD_F_TRASP

- UP_COSTI_TRASP

## CDT_ESTR

Questo schema estrae i dati dai sistemi di gestione trasporti (es. @Traspo) e dai moduli ordini degli ERP.

Questo schema ha attualmente il compito di connettersi ai sistemi sorgente e portare i dati all'interno del DWH Oracle, eseguendo le prime normalizzazioni.

Qui di seguito riportiamo la ricodifica step per step dell’attuale workflow su CDT_ESTR.

### Package di Replica (REPLICA_ORDINI, REPLICA_TRASP)

Questo package è l’estrattore puro.

i connettono tramite DB_LINK ai gestionali remoti per fare una copia fisica delle testate ordini, delle righe ordini, di trasporto e dei movimenti pallet (Swap/Cauzioni). Usano continui TRUNCATE / INSERT su tabelle WL1_.

TO-BE: Vengono integralmente dismessi e sostituiti dall'Ingestion nel livello BRONZE. Tramite connessioni JDBC, Databricks estrarrà i dati in modalità incrementale (Watermarking) salvandoli in formato Delta Lake su cloud storage in modalità Append-Only, eliminando il carico di rete dai sistemi sorgente.

Useremo connettori JDBC/Spark per leggere dai vari sorgenti e scrivere direttamente file Parquet/Delta in modalità Append-Only nel livello Bronze. Niente più tabelle temporanee WL1_.

### Package di Estrazione (ESTRAI_ORD_SOCI, ESTRAI_TRASP, ESTRAI_TRACC, ESTRAI_CAUZ_FORN)

Sono i normalizzatori. Convertono le date di consegna previste, uniformano le valute e i costi dei noli, e preparano le enormi tabelle di staging (es. T_ORD_SOCI, T_TRASP). Spesso effettuano JOIN per raggruppare i dati del viaggio con quelli dell'ordine.

TO-BE: Questa logica diviene il flusso Bronze -> Silver. In questo strato, Testate, Righe, Tracciature Corrieri non verranno uniti, ma manterranno la loro natura originaria. PySpark si limiterà ad applicare il type-casting, a riempire i NULL con 0 per i campi di costo/quantità, e a eseguire il MERGE INTO per storicizzare in silver.ordini_testate, silver.trasporti_viaggi, ecc.

## CDT_SA

È Lo strato in cui ordini e viaggi vengono incrociati con le anagrafiche (Punti Vendita, Vettori, Soci).

Il vecchio processo di staging in CDT_SA gestiva decine di tipologie di scarto (E_*) con blocchi condizionali per salvare i record che non superano determinati controlli. Inoltre si gestisce una tabella di CHECK_ sullo strato grezzo per poter innescare degli avvisi se i totali di input non coincidevano con i totali finali.

Nel passaggio a Databricks, questo codice si può eliminare completamente.

Grazie al paradigma Zero Data Loss garantito dal MERGE INTO in Silver e dall'assegnazione automatica dei codici Dummy -1 in assenza di anagrafica, i dati non verranno mai scartati.

Per assicurare che i totali non divergono, non scriveremo un job Spark che fa questi conteggi su tabelle di controllo ma creeremo una vista logica o un report MicroStrategy che punta direttamente al livello Silver (che ha gli stessi identici dati ma architettati in colonnare). Il report Silver darà le esatte somme calcolate dallo script attuale.

Ecco il "Reverse Engineering" di ciascuna procedura e come le gestiremo nel nuovo Data Lakehouse su Databricks.

### Package di Normalizzazione (Step su T_ORDINI, T_TRASP_...)

Tentano di incrociare i viaggi e gli ordini con le dimensioni (S_PDV, S_VETTORE_SPED, S_SOCIO). Se un ordine fa riferimento a un Punto Vendita non censito, o un viaggio a un Vettore mancante, OWB attiva i suoi rigidi split condizionali e scarta la riga in tabelle come E_ORDINI o E_TRASP. Questo altera gravemente i totali del fatturato e dei costi esposti.

TO-BE: Spostati nel flusso Silver  Gold Fact. PySpark incrocerà le tabelle Silver con le dimensioni. I record orfani non verranno scartati, ma gestiti nativamente con l'assegnazione del Dummy ID -1. Non ci saranno più "costi ombra" intrappolati nelle tabelle degli errori.

## CDT_DW

In quest’area si calcola il vero valore per il business: i dati disgiunti di Logistica, Costi e Ordini si fondono per creare la reportistica direzionale (Costi per Pallet, Fill Rate, Punctuality).

Su CDT_DW si gestisce l'ultimo miglio del Data Warehouse (l'area Gold e l'aggregazione per MicroStrategy).

Qui troviamo la logica di business più complessa in assoluto e gli step prestazionali peggiori di Oracle che in Databricks andremo a eliminare.

Nel livello Gold di Databricks non si puliscono più i dati, ma si calcolano i veri KPI di Business e si preparano i cruscotti di sintesi per il Top Management.

Qui di seguito mostriamo cosa fa ciascuna procedura oggi (AS-IS) e come la trasformeremo in Databricks (TO-BE).

Nello schema CDT_DW troviamo le seguenti procedure PL/SQL:

- CDT_DW. SP_LOAD_F_ORDINI

- CDT_DW. SP_LOAD_F_TRASP

### SP_LOAD_F_ORDINI e SP_LOAD_F_TRASP (e storicizzazioni)

Inseriscono i dati finali nelle Fact Table richiamando i package di utility DWH_UTL.SP_EXECUTE_EXCHANGE per lo scambio fisico delle partizioni. Successivamente, lanciano pesanti procedure (es. UP_COSTI_TRASP) per split i costi sulle singole bolle spedite precedentemente.

TO-BE: La persistenza avverrà tramite il comando nativo Delta replaceWhere. Gli update massivi a posteriori verranno eliminati: lo split dei costi (allocazione) avverrà in memoria ricalcolando il rateo di costo nel DataFrame e sovrascrivendo la finestra temporale di competenza.

### Viste Materializzate e KPI (Fill Rate e Tracking)

Procedure sequenziali che incrociano F_ORDINI e F_PREP_SPED per calcolare il Livello di Servizio (Quantità Ordinata vs Spedita). Altre procedure aggregano i costi per Punto Vendita o calcolano i tempi di resa dei corrieri (Tracciabilità).

TO-BE: Diventeranno Task paralleli orchestrati tramite Databricks Workflows. Sfruttando l'engine Spark, le aggregazioni di milioni di ordini per Punto Vendita e Vettore verranno risolte in parallelo su cluster effimeri, popolando istantaneamente il livello Gold Aggregated per i cruscotti MicroStrategy.