Generato dall'intelligenza artificiale. Assicurati di verificare l'accuratezza.

Note riunione:

- Stato Avanzamento Progetto Migrazione Dati: Sala e Luigi hanno discusso lo stato di avanzamento del progetto di migrazione dati, evidenziando il completamento dei flussi anagrafici principali (PDV, fornitore, calendario) e la pianificazione delle prossime attività, inclusa l'integrazione delle sorgenti e la gestione dei periodi paralleli.

  - Completamento Flussi Anagrafici: Sala ha confermato che i flussi relativi a PDV, fornitore e calendario sono stati completati, mentre il flusso customer promo è in corso e il prodotto deve ancora essere avviato. Questi rappresentano la prima implementazione delle anagrafiche, in attesa dell'integrazione con le sorgenti e i consumer.

  - Pianificazione Prossime Attività: È stato pianificato di chiudere tutte le attività principali prima dell'estate, per poi procedere con la navigazione dello storico e l'esecuzione dei periodi paralleli durante l'estate. Sala ha sottolineato che le tempistiche sono in linea con le aspettative, salvo imprevisti.

  - Gestione Framework e Processi: È stato implementato un framework generalizzato e replicabile per la gestione dei flussi, che consente di standardizzare e velocizzare le attività di sviluppo e rilascio.

- Integrazione Sorgenti Dati e Gestione File: Sala e Luigi hanno illustrato le modalità di integrazione delle quattro principali sorgenti dati (PDV, rete, PJ, fornitore), specificando i meccanismi di caricamento file, segregazione dei dati e certificazione della qualità dei dati trasferiti.

  - Modalità di Integrazione File: Le sorgenti dati inviano i file tramite storage Azure, con modalità diverse: alcune tramite push diretto, altre tramite export via file e deposito su storage configurati. Sono stati definiti path e credenziali separati per ogni sorgente per garantire la segregazione fisica dei dati.

  - Certificazione e Controllo Qualità Dati: Per garantire la qualità e la completezza dei dati, ogni file inviato è accompagnato da un file di flag che indica il numero di righe caricate per ogni entità. Questo meccanismo permette di verificare che i dati non siano corrotti o incompleti.

  - Gestione Backup e API: È stato concordato di implementare un meccanismo di backup tramite API, che consente di ritriggerare il processo di upload dei file in caso di necessità o errori, fornendo maggiore affidabilità al sistema.

  - Formati e Storage: I dati vengono caricati in formato Parquet o ZIP a seconda della sorgente, e sono resi disponibili su Databricks tramite Unity Catalog, che permette la visualizzazione e gestione delle tabelle come mount point.

- Gestione Configurazioni e Processi di Rilascio: Sala ha presentato il sistema di gestione delle configurazioni tramite repository Git, spiegando come le modifiche vengano tracciate, versionate e rilasciate in modo automatizzato tramite pipeline DevOps, con la possibilità di rollback e gestione storica.

  - Gestione Configurazioni da Git: Le configurazioni sono mantenute come file JSON nel repository Git, permettendo la tracciabilità delle modifiche, la gestione delle versioni e la possibilità di rollback in caso di errori. Le modifiche vengono propagate tramite pipeline automatizzate.

  - Ciclo di Rilascio Automatizzato: Ogni modifica alle configurazioni o al codice genera un commit che attiva una pipeline DevOps, la quale aggiorna automaticamente le tabelle di configurazione nei database target, garantendo coerenza e rapidità nel rilascio.

  - Gestione Temporanea e Standardizzazione: Durante lo sviluppo, è possibile gestire tabelle temporanee manualmente; una volta stabilizzata la situazione, le tabelle vengono esportate e gestite solo tramite codice, assicurando standardizzazione e controllo centralizzato.

  - Documentazione e Wiki Interna: È in corso la creazione di una documentazione interna, anche tramite strumenti come Confluence, per tracciare la gestione delle configurazioni e fornire una base informativa aggiornata e condivisa.

- Architettura Data Platform e Layer Dati: Sala ha descritto l'architettura della data platform, illustrando la suddivisione in layer (Landing, Bronze, Silver, Gold, Datamart) e le logiche di trasformazione, mapping e pubblicazione dei dati tra i diversi livelli.

  - Layer Landing e Bronze: Il layer Landing contiene i dati grezzi in formato originale, senza trasformazioni, mentre il layer Bronze rappresenta il primo livello di trasformazione e mapping delle entità, organizzato per schema e sottoprocesso.

  - Layer Silver e Gold: Il layer Silver effettua ulteriori pulizie e trasformazioni, materializzando i dati in tabelle pronte per l'analisi, mentre il layer Gold aggrega e organizza i dati per unità funzionale, preparandoli per la reportistica e l'esposizione finale.

  - Gestione Datamart: Il Datamart rappresenta una proiezione funzionale dei dati, contenente un sottoinsieme specifico per le esigenze di business, come ad esempio le vendite, e viene popolato solo quando tutti i layer Gold sono aggiornati.

- Parallelismo, Error Management e Gestione Flussi: Sala e Luigi hanno discusso il funzionamento del parallelismo nei flussi ETL, la gestione degli errori e le modalità di blocco o prosecuzione dei processi in caso di failure, valutando l'impatto sulle dipendenze tra i vari layer.

  - Esecuzione Parallela dei Flussi: I flussi relativi alle diverse entità (es. fornitore, calendario, customer) vengono eseguiti in parallelo, riducendo i tempi di elaborazione e garantendo l'indipendenza tra i processi, salvo specifiche dipendenze funzionali.

  - Gestione Errori e Blocchi: Un errore in un sottoprocesso non blocca gli altri flussi, tranne nei casi in cui sia necessario aggregare tutti i dati (es. calcolo DM vendite), dove la mancanza di un layer Gold può impedire l'aggiornamento del datamart.

  - Valutazione Dipendenze e Flessibilità: È stato concordato di valutare caso per caso quali flussi devono essere bloccanti e quali possono proseguire anche in presenza di errori, per evitare blocchi inutili e garantire la massima flessibilità operativa.

- Gestione Tabelle di Supporto e Caricamenti Manuali: Sala e Luigi hanno affrontato il tema delle tabelle di supporto, come le liste di customer e i flag omogenei, spiegando come vengano gestite tramite upload manuali (CSV/Excel) e integrate nei processi di reportistica e analisi.

  - Upload Manuale Liste e Flag: Gli utenti finali possono caricare file Excel o CSV contenenti liste di customer o flag omogenei, che vengono poi inseriti in tabelle dedicate e utilizzati per arricchire la reportistica e le analisi di business.

  - Pulizia e Validazione Dati: Dopo l'upload, possono essere attivate procedure di pulizia e validazione per garantire la qualità delle informazioni, come la rimozione di duplicati o la verifica della correttezza dei dati caricati.

Attività di completamento:

- Gestione Errori e Parallelismo Flussi: Verificare insieme se il DM vendite deve realmente attendere il completamento di tutti i flussi Gold o se può essere calcolato anche in presenza di dati parziali, valutando caso per caso quali flussi devono essere bloccanti per il processo finale. (Sala, Luigi)

- Revisione Processo "Grosso": Rivedere il modello attuale di gestione dei dati "grosso" per definire dove collocare i dati prodotti e come integrarli correttamente nel processo, considerando che non sono una sorgente dati classica. (Luigi, Sala)

Generato dall'intelligenza artificiale. Assicurati di verificare l'accuratezza.

Note riunione:

- Gestione e Modularizzazione dei Flussi ETL: Sala ha illustrato al gruppo, con il contributo di Luigi Scrimitore, il funzionamento del framework di gestione dei flussi anagrafici, evidenziando la modularizzazione, la gestione delle dipendenze tra task e la standardizzazione del codice per ottimizzare la manutenzione e la scalabilità.

  - Struttura dei Job e Gestione Errori: Sala ha spiegato che i job sono strutturati in modo da visualizzare lo stato di esecuzione, la durata, il run ID e il risultato (successo o fallimento), con la possibilità di analizzare le run precedenti e identificare le task che hanno fallito. In caso di fallimento di una task, le successive vengono interrotte, ma è possibile configurare il sistema affinché alcune tabelle vengano comunque create se non dipendono da task fallite.

  - Standardizzazione e Modularizzazione del Codice: Il team ha investito tempo nella standardizzazione e generalizzazione degli script, creando notebook modulari che permettono di isolare facilmente i problemi e di gestire casi differenti tramite un unico entry point. Questo approccio facilita la manutenzione e la parametrizzazione delle modalità di caricamento dei dati.

  - Gestione delle Pipeline e Configurazione: Le pipeline sono configurate tramite una tabella di catalogo che definisce sorgente, target, schema e modalità di caricamento (merge o overwrite). Gli script sono gestiti tramite Git e vengono trasferiti su database, con la possibilità di accedere sia agli script generalizzati sia a quelli specifici per la creazione delle tabelle.

  - Framework di Logging Personalizzato: È stato implementato un framework di logging personalizzato, configurabile per ambiente, che emette log strutturati con informazioni chiave come tabella processata, numero di righe e stato dell’operazione. Questo sistema permette di isolare rapidamente gli errori e sarà esteso trasversalmente a tutti i layer del progetto.

- Gestione Errori, Retry e Alerting nei Job: Sala e Luigi Scrimitore hanno discusso le strategie di gestione degli errori nei job, inclusi timeout, retry, alerting via email e il concetto di idempotenza, con particolare attenzione alle esigenze di monitoraggio e notifica per la produzione.

  - Gestione Timeout e Retry: Il sistema permette di impostare un tempo limite per ogni task; se superato, la task fallisce e può essere configurato un numero di retry. In caso di fallimento per motivi diversi dal timeout (ad esempio permessi mancanti), anche i retry non portano a successo.

  - Implementazione dell’Idempotenza: Per evitare duplicazioni, è stato testato il concetto di idempotenza: se una task viene eseguita più volte, il risultato rimane invariato grazie a un sistema di Audit ID che verifica se l’operazione è già stata effettuata, saltando l’esecuzione in caso positivo.

  - Alerting e Notifiche Email: Il sistema di alerting invia notifiche email configurabili sia a livello di job che di singola task, segnalando avvio, successo o fallimento. È possibile impostare alert anche in caso di superamento dei tempi previsti, con warning prima del timeout e notifica di errore se i dati non sono pronti entro l’orario stabilito.

  - Integrazione con Sistemi di Monitoraggio Esterni: È stato discusso come integrare il sistema di alerting con i sistemi di monitoraggio già in uso dal team Sysop, che schedulano controlli orari tramite query di sistema. Si è valutata la possibilità di concordare le regole di notifica e di configurare distribution list per la manutenzione applicativa.

- Processo di Quadratura e Data Governance: Sala ha presentato lo stato del processo di quadratura light tra Oracle e Databricks e ha illustrato le strategie di data governance, inclusa la documentazione tramite descrizioni e tag, e la gestione dei dati sensibili (PII) con mascheramento dinamico.

  - Quadratura Light tra Oracle e Databricks: Il processo di quadratura prevede l’estrazione manuale dei dati grezzi da Oracle, il caricamento su Databricks nel layer di landing e il confronto dei dati elaborati tra i due sistemi per garantire la fedeltà dei risultati. Attualmente TDV, fornitore e calendario hanno superato la quadratura light, mentre il flusso customer è in fase di verifica.

  - Documentazione e Tagging delle Tabelle: Per la data governance, il team utilizza Unity Catalog come inventario dei dati, arricchendo le tabelle e i campi con descrizioni generate tramite GNAI e integrate con conoscenza funzionale. I tag vengono assegnati in modo programmatico durante l’elaborazione, semplificando la gestione rispetto all’assegnazione manuale.

  - Gestione dei Dati Sensibili (PII): È stato definito un processo per identificare i campi PII e applicare funzioni di mascheramento dinamico, con permessi specifici per utenti autorizzati. La discussione si è concentrata sulle limitazioni di MicroStrategy, che accede ai dati tramite un’unica utenza, rendendo complesso il mascheramento selettivo a livello di utente.

  - Soluzioni per il Mascheramento in MicroStrategy: Sono state esplorate soluzioni come la creazione di più database instance con grant differenti e l’uso della user delegation nelle nuove versioni di MicroStrategy, che permetterebbe di gestire il mascheramento tramite autenticazione utente e gruppi, se supportato dal connettore JDBC.

- Gestione dei Repository, Pipeline di Rilascio e Naming Convention: Sala ha descritto l’organizzazione dei repository su Azure DevOps, la pipeline di rilascio automatica con validazione manuale e la naming convention adottata per garantire coerenza tra codice, risorse e ambienti, con la prospettiva di migrazione su GitLab.

  - Organizzazione dei Repository: I repository sono suddivisi tra applicativo e infrastrutturale, con un repository per ogni job ETL e componenti trasversali. La parte infrastrutturale è gestita separatamente tramite Terraform per la creazione delle risorse Azure.

  - Pipeline di Rilascio Automatizzata: Il ciclo di rilascio prevede che ogni commit su DevOps (e in futuro su GitLab) attivi automaticamente la pipeline CI/CD, che aggiorna i job su Databricks dopo una validazione manuale delle modifiche, garantendo controllo e sicurezza nelle modifiche infrastrutturali e applicative.

  - Gestione delle Risorse con Terraform e DAB: Terraform viene utilizzato per la gestione delle risorse Azure, con una fase di planning, validazione manuale e apply. Databricks Asset Bundles (DAB) sono impiegati per la gestione dichiarativa delle risorse Databricks come job, workflow e cluster.

  - Naming Convention e Continuità Operativa: È stata definita una naming convention standard per risorse, repository e tabelle, mantenendo coerenza con la struttura esistente su Oracle per facilitare la quadratura e la tracciabilità. La struttura degli ambienti e dei workspace segue le convenzioni già adottate in altri progetti.

- Monitoraggio, Data Quality e Integrazione Ambienti: Sala ha illustrato le strategie di monitoraggio dei dati, anomaly detection, data profiling e le attività di integrazione tra ambienti, con particolare attenzione alla replicazione della connettività e all’ottimizzazione delle pipeline.

  - Framework di Monitoraggio e Data Quality: È in fase di sviluppo un framework di monitoraggio che prevede anomaly detection sui volumi dati nel layer Bronze e data profiling nei layer Silver e Gold, con controlli di qualità come la presenza di chiavi primarie e valori non nulli, configurabili tramite file JSON.

  - Alerting Proattivo e Ottimizzazione: Il sistema prevede alert automatici in caso di calo delle prestazioni o superamento di soglie di qualità, con la possibilità di concordare le regole di notifica. L’elaborazione dei dati viene ottimizzata tramite change data feed per ridurre il carico computazionale.

  - Integrazione e Replicazione della Connettività: Il team ha lavorato per replicare la connettività tra ambienti (stage, dev, prod), risolvendo problemi di accesso e consolidando le pipeline di rilascio su GitLab. Sono state condivise best practice e template per facilitare la migrazione e la gestione delle pipeline tra i vari ambienti.

- Gestione Operativa e Prossimi Passi: Sala e Luigi Scrimitore hanno concordato le modalità operative per la gestione delle richieste, la verifica delle connessioni e la pianificazione delle attività future, inclusa la definizione di canali di comunicazione e la programmazione di meeting di allineamento.

  - Gestione delle Richieste e Canali di Comunicazione: È stato concordato che le richieste operative possono essere indirizzate direttamente a Luigi Scrimitore o a Francesco, con la possibilità di utilizzare canali preferenziali per questioni urgenti. È stata pianificata la partecipazione opzionale di Luigi ai meeting futuri.

  - Verifica delle Connessioni e Automazione: Il team ha confermato il funzionamento delle connessioni verso Exadata e PDV, con controlli giornalieri e la possibilità di implementare API per automatizzare la richiesta e la verifica delle tabelle.

  - Pianificazione delle Attività e Allineamento: Sono stati fissati obiettivi di verifica e consolidamento delle integrazioni entro il 20 luglio, con la previsione di meeting settimanali e la condivisione di aggiornamenti tra i vari team coinvolti.

Attività di completamento:

- Definizione Regole di Alerting per Job e Task: Definire tutte le regole di alerting per i job, inclusi i tempi massimi di esecuzione, le mail di notifica e le distribution list da coinvolgere in caso di superamento delle soglie o fallimenti. (Sala)

- Gestione Mascheramento Dati Sensibili in MicroStrategy: Indagare la possibilità di implementare il mascheramento dinamico dei dati sensibili su MicroStrategy, valutando l’uso di user delegation e database instance differenti per gruppi di utenti. (Sala, Luigi Scrimitore)

- Accesso a MicroStrategy e ODI per Verifica Flussi: Verificare la possibilità di ottenere accesso a MicroStrategy e ODI per poter visualizzare e testare i flussi e le esportazioni dati. (Sala)

- Replica Connettività su Altri Ambienti: Replicare la connettività attualmente funzionante su stage anche sugli ambienti DEV e PROD. (Sala, Michael)

- Consolidamento Pipeline GitLab e Aggiornamento Best Practice: Raffinare la pipeline di rilascio su GitLab e aggiornare il documento di best practice con la nuova procedura consolidata. (Sala)