# LOGISTICO 2.0

## Linee Guida: Punti di approfondimento v2.0

## Domande per il team Reply - Data Platform

Data: 2026-05-30  |  Versione: 2.0  |  Team Logistico 2.0

# Introduzione

Il presente documento raccoglie i punti di approfondimento emersi durante la revisione del documento Linee Guida v1.1 e dallo studio dei layer Bronze, Silver e Gold del progetto Logistico 2.0. Le domande sono raggruppate per area tematica e prioritizzate in base all’impatto sullo sviluppo e sul go-live.

Riepilogo aree e priorità:

| Area | N. | Priorità | Impatto se non chiarito |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensioni Condivise | 3 | ALTA — blocca sviluppo | JOIN Gold errate, duplicazione dimensioni |
| Landing Zone - Dettagli Tecnici | 6 | ALTA — blocca go-live | Bronze leggono dati corrotti o timing errato |
| Unity Catalog – Governance | 3 | MEDIA — blocca deploy | Terraform fallisce, cluster non conformi |
| Monitoring, DQ e Alerting | 3 | MEDIA — pre go-live | Operatività cieca in produzione |
| Ambienti, Testing e Go-live | 3 | BASSA — post go-live | Rischio regressioni in produzione |

## Dimensioni Condivise: Ownership e Nomi Schemi

Le seguenti domande riguardano le dimensioni condivise tra il dominio Logistica e gli altri domini della piattaforma.

La mancata chiarezza su questo punto porta a duplicazione di dati e JOIN errate nel layer Gold.

  - Le dimensioni condivise (calendario, articolo, fornitore, struttura merceologica) esistono già in gold_prod oppure devono essere create dal team Logistica?

Quali sono i nomi esatti di schema e tabella da utilizzare per le JOIN?

Attualmente abbiamo ipotizzato nome come ad esempio:

- gold_prod.condiviso.dim_calendario,

- gold_prod.condiviso.dim_articolo,

- gold_prod.condiviso.dim_fornitore,

- gold_prod.condiviso.dim_struttura_merceologica.

Se si ha già versioni di queste tabelle con nomi diversi, è necessario allinearsi per evitare duplicazione e divergenza dei dati.

- Verifico i nomi utilizzati per gli schema. Le anagrafiche dovrebbero chiamarsi LU_xxx.

  - Chi è il owner (responsabile della scrittura) di ciascuna dimensione condivisa?

Se il team Reply mantiene dim_articolo con attributi più ricchi (descrizione completa, gerarchia merceologica, codici EAN), il team Logistica dovrebbe solo leggere quella tabella invece di mantenere una versione ridotta.

Definire chiaramente il responsabile per ciascuna dimensione evita conflitti di scrittura e dati incoerenti.

- Condivido: dobbiamo leggere le tabelle esposte e non creare nuove strutture anagrafiche. Il dubbio semmai è: se abbiamo info in più potenzialmente da aggiungere alle anagrafiche come dobbiamo gestire questo conflitto (es. informazioni logistiche di un articolo)?

  - Quali sono i nomi esatti degli schemi esistenti in gold_prod?

Il team Logistica ha scelto gold_prod.condiviso come schema per le dimensioni condivise e gold_prod.logistica per le tabelle di dominio.

È necessario confermare che questi nomi siano corretti e non collidano con schemi già esistenti o pianificati sulla piattaforma (es. gold_prod.shared, gold_prod.master_data, gold_prod.calendario).

- Non ho accesso a databricks. Chiedo al team Reply di darci la struttura.

## Landing Zone: Dettagli Tecnici del Push SFTP

I dettagli tecnici della landing zone impattano direttamente la robustezza dei notebook Bronze. Assunzioni errate su formato, encoding o struttura dei path causano lettura di dati corrotti senza errori espliciti.

  - Qual è la struttura esatta del path sulla landing zone ADLS Gen2?

Il team Logistica ha implementato il seguente pattern:

- landing/logistix/{sito_cod}/{nome_tabella}/YYYY/MM/DD/*.csv|parquet —

- landing/cnd/{nome_tabella}/YYYY/MM/DD/*.csv|parquet —

- landing/stat/{nome_tabella}/YYYY/MM/DD/*.csv|parquet.

Confermate questo schema oppure la struttura è organizzata diversamente (es. per data prima, con prefisso aggiuntivo, nome tabella in uppercase)?

- A me torna, ma verifichiamo lo standard utilizzato da Reply.

  - Per i file CSV: qual è il separatore di campo, l’encoding e la gestione dell’header?

Il team Logistica ha assunto separatore punto e virgola (;), encoding UTF-8 e presenza dell’header nella prima riga.

Se il separatore è diverso (virgola, pipe, tab) o l’encoding è Windows-1252/ISO-8859-1,

tutti i notebook Bronze leggerebbero dati corrotti senza generare errori espliciti.

Per i caratteri speciali (accenti, lettere accentate presenti in anagrafiche italiane) l’encoding è particolarmente critico.

- Per le anagrafiche si ipotizzava l’uso di un separatore complesso, ma non lo ricordo e non so se è utilizzato o meno.

- L’encoding dovrebbe essere UTF-8

  - Per i file Parquet: vengono inviati compressi? Con quale codec di compressione?

I file Parquet vengono letti correttamente da Spark indipendentemente dalla compressione (Snappy, Gzip, ZSTD, uncompressed), tuttavia è necessario sapere se i file hanno lo schema embedded (tipizzato) o se richiedono inferenza dello schema. Nel primo caso il Bronze può eliminare l’inferSchema e usare lo schema Parquet nativo, migliorando l’affidabilità.

- Al momento sul logistico non è previsto l’uso di file parquet per la landing zone. Cmq non dovrebbero essere zippati.

- verifichiamo se si usano particolari criteri per generare e leggere i parquet

  - Entro che ora i sistemi sorgente garantiscono di aver completato il caricamento dei file del giorno precedente?

Il workflow Bronze (logistica_landing_ingestion) è attualmente schedulato alle 00:30. Se Logistix o CND terminano il push dopo quell’orario, i notebook Bronze girano a vuoto e i dati del giorno non vengono processati. È necessario conoscere lo SLA di completamento del push per ciascun sistema sorgente (Logistix, CND, STAT) per dimensionare correttamente il delay di scheduling.

- Verifichiamo gli orari e gli SLA di invio. Cmq sicuramente non deve parture nulla prima delle 2:00 – 3:00 am. Dobbiamo anche fasarci (per il gold con la fine della anagrafiche su gold che partiranno intorno alle 1:10 am).

  - Come vengono gestite le ritrasmissioni? Se un sistema sorgente ritrasmette un file per la stessa data, i file vengono sovrascritti o arrivano in una cartella separata?

La logica MERGE INTO nei notebook Bronze gestisce correttamente gli aggiornamenti (upsert su chiave naturale), ma solo se il file ritrasmesso si trova nello stesso path atteso. Se i file di ritrasmissione arrivano con un suffisso diverso (_RETRY, _v2) o in una sottocartella separata, è necessario adattare la logica di lettura.

- Verifichiamo lo standard usato attualmente. Se ricordo bene ogni file conterrà il delta da importare su bronze ed ha un suffisso con un timestamp (ora, minuti e secondi di produzione del file). Se arriva un nuovo file con il delta (o un full) avrà un nuovo timestamp. Si devono leggere tutti i file arrivati in ordine di timestamp crescente.

  - Per quanti giorni i file nella landing zona vengono mantenuti prima della cancellazione automatica?

I notebook Bronze gestiscono già la casistica ‘file non trovato’ con uscita graceful (NO_DATA_IN_LANDING). Tuttavia, per poter effettuare il replay di date passate in caso di errore o riprocessamento, è necessario sapere per quanti giorni i file rimangono disponibili nella landing zona. Questo impatta anche la strategia di disaster recovery.

- Verifichiamo lo standard usato attualmente. Se ricordo bene abbiamo una retention di 7 giorni.

## Unity Catalog: Governance e Permessi Operativi

Le seguenti domande riguardano la governance del Unity Catalog condiviso.

La mancanza di chiarezza su permessi e politiche può causare il fallimento del deploy Terraform o l’incompatibilità dei cluster con le policy di piattaforma.

  - La creazione di nuovi schemi in gold_prod (es. gold_prod.logistica, gold_prod.logistica_dm) richiede un processo di approvazione o governance formale?

Il Terraform del team Logistica usa CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS per creare automaticamente gli schemi necessari durante il deploy. Se questa operazione richiede privilegi speciali o un processo di approvazione (ticket, review architetturale), è necessario pianificare questo step prima del deploy in produzione.

- Verifichiamo lo standard usato attualmente. Sicuramente lo dovremo condividere con gli altri team e con i service owner del progetto.

- Non credo si debba richiedere esternamente la creazione degli schemi, cmq verifico.

  - Il team Logistica dispone di un Service Principal dedicato oppure deve usare quello del team Reply?

Per le pipeline CI/CD GitLab (deploy DAB, sincronizzazione secrets, apply Terraform) e per l’esecuzione dei job Databricks in produzione, è necessario un Service Principal con i permessi adeguati. È preferibile avere un SP dedicato al dominio Logistica per segregazione delle responsabilità e audit trail separato.

- Verifichiamo lo standard usato attualmente. Credo sia corretto avere un SP dedicato.

  - Esistono Cluster Policies obbligatorie sulla piattaforma che i cluster del dominio Logistica devono rispettare?

I workflow del team Logistica creano cluster job con configurazione Standard_DS3_v2, 3-4 worker, Spark 14.3 LTS. Se la piattaforma ha Cluster Policies che limitano i tipi di VM, impongono l’uso di Photon, definiscono limiti di autoscaling o richiedono tag obbligatori, è necessario aggiornare i file databricks.yml e i workflow YAML di conseguenza.

- Verifichiamo lo standard usato attualmente.

## Monitoring, Data Quality e Alerting

Le seguenti domande riguardano l’operatività in produzione.

In assenza di monitoring e alerting integrati, un failure silenzioso dei job Bronze potrebbe passare inosservato per ore, compromettendo la qualità dei dati a valle.

  - La piattaforma ha già un sistema di monitoring centralizzato per i job Databricks?

Il team Logistica ha implementato notifiche email su failure dei workflow Databricks. Se la piattaforma utilizza strumenti centralizzati (Databricks Lakehouse Monitoring, Azure Monitor con Log Analytics, Grafana, Datadog), è necessario integrare i job Logistici in quel sistema per avere una vista unificata. In caso di strumenti proprietari sviluppati dal team Reply, è necessario ricevere la documentazione di integrazione.

- Verifichiamo lo standard usato attualmente. Al momento gestiamo le mail di alert.

  - Esiste un framework di Data Quality condiviso a livello di piattaforma?

Il team Logistica ha implementato check DQ custom tramite la libreria logistica_utils (dq_helper.py) con check di null, range e count sulle tabelle Silver e Gold.

Se la piattaforma ha già adottato un framework standard (Great Expectations, Databricks DQ, Soda Core, custom), è preferibile allinearsi per avere report DQ uniformi e ridurre la duplicazione di codice.

  - In caso di failure operativo di un workflow in produzione, qual è il processo di escalation e notifica?

È necessario definire: chi viene allertato in caso di failure (solo team Logistica, anche team Reply?), se esiste un sistema di ticketing integrato (ServiceNow, Jira, PagerDuty), qual è lo SLA di risposta per failure critici (es. Bronze non carica i dati del giorno), chi ha i permessi per riavviare manualmente un job in produzione.

- In caso di failure avvertirei il team logistica esteso con il service owner. Non agganciamo automaticamente il sistema di ticketing. Le SLA devono essere definite.

- Chi ha i permessi per rilanciare un job in produzione: da definire; direi tutti i team che hanno accesso in prod (noi e Reply).

## Ambienti, Testing e Go-live

Le seguenti domande riguardano il percorso verso il go-live. Chiarire questi aspetti in anticipo riduce il rischio di regressioni in produzione e garantisce un processo di validazione strutturato.

  - Esiste un ambiente di staging (pre-prod) con dati sintetici o anonimizzati per i test di integrazione end-to-end?

Il test end-to-end (landing zone → Bronze → Silver → Gold → KPI views) richiede dati realistici nei formati attesi (CSV/Parquet con le strutture Oracle reali). Se la piattaforma mette a disposizione un ambiente di staging con dati di test, il team Logistica può eseguire validazioni complete prima del go-live in produzione senza rischiare di sporcare i dati prod.

- No, se serve ce lo creiamo.

  - È previsto un periodo di shadow mode / parallel run con i processi ODI esistenti?

Un periodo di parallel run — in cui i nuovi flussi Databricks girano in parallelo ai processi ODI/PL-SQL esistenti e i risultati vengono confrontati — è la pratica raccomandata per validare la correttezza della migrazione. Se previsto, è necessario definire: durata del periodo, criteri di accettazione (tolleranza numerica sulle misure), responsabile della validazione.

- E’ previsto nel piano di progetto. I tempi dipendono da vari fattori (complessità wave, ecc.).

  - Il go-live richiede una review formale o approvazione da parte del team Reply prima dell’attivazione dei workflow in produzione?

Prima di attivare i workflow in produzione (UNPAUSED nello scheduling Databricks), è necessario verificare che: gli schemi in gold_prod siano stati concordati e approvati, i permessi Unity Catalog siano stati configurati correttamente, i sistemi sorgente abbiano completato la configurazione del push SFTP, il Service Principal Logistica sia operativo. Concordare una checklist di go-live formale.

- Sicuramente dovremo quanto meno avvisare tutti gli attori compreso il team Reply.

- Le modalità di deploy in produzione devono essere ancora definite (workflow di approvazione, lista documenti da produrre, risultato test effettuati, ecc.).