LOGISTICO 2.0

Linee Guida: Punti di approfondimento v2.2

Chiusura domande con il team Reply — Data Platform

Data: 2026-06-08  |  Versione: 2.2  |  Team Logistico 2.0

# Introduzione e legenda

Il presente documento riprende le 17 domande poste al team Reply (Data Platform) nella v2.0, complete della nostra prima risposta (in blu) e della risposta definitiva di Reply (in rosso).

Per ciascuna domanda è stato aggiunto un commento del Cloud Data Architect (in verde) che indica se il punto è chiuso (OK) oppure se necessita di ulteriore approfondimento, con la relativa proposta operativa e l'impatto sullo sviluppo.

| Nostra risposta | Prima risposta / ipotesi del team Logistico |
| --- | --- |
| Risposta Reply | Risposta definitiva del team Reply (gestore piattaforma) |
| Commento CDA | Valutazione Cloud Data Architect: OK (chiuso) oppure approfondimento richiesto |

Sintesi esiti

Su 17 punti: 8 chiusi (OK), 6 da approfondire con impatto diretto sullo sviluppo, 1 senza risposta da ri-sottoporre, 2 chiusi con raccomandazione/azione minore.

Punti con impatto sullo sviluppo già realizzato (azioni prioritarie):

- 1.1 / 1.3 — Lo schema gold_prod.condiviso NON è previsto da Reply: le dimensioni condivise arrivano dal flusso Master Data Master con naming LU_*. Da rimuovere il nostro schema condiviso e i 4 notebook dim condivise; rifare le JOIN sulle tabelle reali.

- 2.1 — Path landing zone diverso: <nome_sorgente>-landing con struttura concordata con F. Foconi (flussi ODI). Da rifattorizzare template e 26 notebook Bronze + external location Terraform.

- 2.4 — Lo scheduling deve partire non prima delle 02:00–03:00 (oggi 00:30). Da ri-sequenziare le cron degli 8 workflow.

- 2.5 — Da chiarire FULL vs DELTA e naming file (timestamp vs solo YYYY/MM/DD): determina pattern di lettura e MERGE del Bronze.

- 3.3 — Allineare DBR a 15.4 LTS e VM Standard_D4s_v3 (raccomandazione).

- 4.2 — Domanda DQ rimasta senza risposta: da ri-sottoporre.

## Dimensioni Condivise: Ownership e Nomi Schemi

  - Le dimensioni condivise esistono già in gold_prod o devono essere create dal team Logistica? Quali nomi di schema/tabella per le JOIN?

Ipotizzati: gold_prod.condiviso.dim_calendario / dim_articolo / dim_fornitore / dim_struttura_merceologica.

Nostra risposta: Verifico i nomi utilizzati per gli schema. Le anagrafiche dovrebbero chiamarsi LU_xxx.

Risposta Reply: Su gold_prod ci saranno tutte le entità prodotte dal flusso Master Data Master. Qual è la necessità di avere uno schema chiamato ‘condiviso’? Al momento non lo stiamo prevedendo.

Commento Cloud Data Architect: DA APPROFONDIRE — impatto alto. Reply NON prevede lo schema ‘condiviso’: le dimensioni condivise sono prodotte dal flusso Master Data Master e seguono la naming Oracle LU_*. Impatto sul nostro sviluppo: (a) rimuovere gold_prod.condiviso da Terraform e i 4 notebook dim condivise (calendario, articolo, fornitore, struttura_merceologica); (b) ottenere da Reply l'inventario esatto schema/tabelle LU_* su cui fare JOIN in sola lettura; (c) aggiornare tutti i notebook Gold fact e le 10 KPI view verso le tabelle reali. Da chiarire se il calendario è esposto dal Master Data o resta a carico nostro. Proposta: meeting tecnico per il mapping dimensioni → tabelle LU_*.

  - Chi è l'owner (responsabile della scrittura) di ciascuna dimensione condivisa?

Se Reply mantiene dim_articolo arricchita, il team Logistica dovrebbe solo leggerla.

Nostra risposta: Condivido: dobbiamo leggere le tabelle esposte e non creare nuove strutture anagrafiche. Il dubbio semmai è: se abbiamo info in più da aggiungere alle anagrafiche (es. informazioni logistiche di un articolo) come gestiamo il conflitto?

Risposta Reply: Ci torna, dovreste avere accesso in sola lettura. Sentiamoci pure per aggiornamenti che abbiamo deliverato.

Commento Cloud Data Architect: OK sull'essenziale — accesso in sola lettura confermato, nessuna duplicazione. Punto aperto: gestione di attributi logistici aggiuntivi (es. info logistiche di un articolo). Proposta: creare una dimensione di dominio gold_prod.logistica.dim_articolo_logistica con i soli attributi logistici (chiave ART_RADICE_COD), da unire in JOIN con la LU_ARTICOLO master — mai duplicare gli attributi master. Pianificare la call suggirita da Reply.

  - Quali sono i nomi esatti degli schemi esistenti in gold_prod?

Confermare che gold_prod.condiviso e gold_prod.logistica non collidano con schemi esistenti.

Nostra risposta: Non ho accesso a Databricks. Chiedo al team Reply di darci la struttura.

Risposta Reply: Come da punto 1, capiamo se ha senso uno schema denominato ‘condiviso’; al momento non abbiamo previsto schema con questo nome.

Commento Cloud Data Architect: DA APPROFONDIRE (collegato a 1.1). Necessario ricevere da Reply la struttura reale di gold_prod (schemi/tabelle del Master Data Master). Abbandonare gold_prod.condiviso. Confermato invece (punto 3.1) che gold_prod.logistica e gold_prod.logistica_dm non collidono e restano validi.

## Landing Zone: Dettagli Tecnici del Push SFTP

  - Qual è la struttura esatta del path sulla landing zone ADLS Gen2?

Pattern implementato: landing/logistix/{sito}/{tabella}/YYYY/MM/DD/ — landing/cnd/... — landing/stat/...

Nostra risposta: A me torna, ma verifichiamo lo standard utilizzato da Reply.

Risposta Reply: Invece di ‘landing’, abbiamo <nome_sorgente>-landing. Userei la stessa struttura concordata con Francesco Foconi per i flussi ODI riguardo il resto delle tabelle. A cosa servono le tabelle landing/logistix/* e landing/stat/*?

Commento Cloud Data Architect: DA APPROFONDIRE — modifica necessaria. Reply usa il pattern <nome_sorgente>-landing (non landing/) e la struttura concordata con F. Foconi per i flussi ODI. Impatto: aggiornare landing_base_path e build_landing_paths() nel template e nei 26 notebook Bronze + external location Terraform. Inoltre Reply chiede chiarimenti sullo scope di landing/logistix/* e landing/stat/*: allinearsi sulle sorgenti effettivamente in push (Logistix multi-sito e STAT) e recepire la struttura Foconi. Azione: ottenere la specifica esatta del path e rifattorizzare.

  - Per i file CSV: separatore di campo, encoding e gestione header?

Assunti: separatore ; , encoding UTF-8, header in prima riga.

Nostra risposta: Per le anagrafiche si ipotizzava l'uso di un separatore complesso, ma non lo ricordo e non so se è utilizzato. L'encoding dovrebbe essere UTF-8.

Risposta Reply: Ok la proposta indicata. Ok l'encoding UTF-8 indicato.

Commento Cloud Data Architect: OK — Reply conferma separatore ; e UTF-8. Punto residuo minore: verificare se le anagrafiche usano un separatore speciale (nostra nota). Rischio mitigato: il separatore è già parametrizzabile come widget del Bronze, quindi un'eventuale variazione non richiede modifiche al codice.

  - Per i file Parquet: vengono inviati compressi? Con quale codec?

Spark legge qualsiasi compressione; rileva se serve schema embedded o inferenza.

Nostra risposta: Al momento sul logistico non è previsto l'uso di Parquet per la landing zone. Comunque non dovrebbero essere zippati. Verifichiamo se si usano criteri particolari per generare/leggere i Parquet.

Risposta Reply: Non è un problema riceverli compressi o meno, scelta della sorgente.

Commento Cloud Data Architect: OK — il supporto Parquet (auto-detect, già implementato in v2.1) è trasparente alla compressione. Il logistico usa attualmente solo CSV; nessuna azione necessaria. La gestione duale CSV/Parquet resta come predisposizione per sviluppi futuri.

  - Entro che ora i sistemi sorgente completano il caricamento dei file del giorno?

Workflow Bronze schedulato alle 00:30; serve lo SLA di completamento push per sorgente.

Nostra risposta: Verifichiamo gli orari e gli SLA di invio. Sicuramente non deve partire nulla prima delle 02:00–03:00. Dobbiamo fasarci, per il Gold, con la fine delle anagrafiche su Gold (~01:10).

Risposta Reply: Corretto, lato nostro basta sapere gli orari e facciamo partire le ingestion di conseguenza.

Commento Cloud Data Architect: DA APPROFONDIRE — impatto sullo scheduling. Reply allinea le ingestion ai nostri orari, ma gli SLA reali di completamento push restano da verificare. Azione: (a) ottenere gli orari/SLA definitivi per sorgente (Logistix, CND, STAT); (b) ri-schedulare i workflow — logistica_landing_ingestion oggi parte alle 00:30, da spostare a ≥ 02:00–03:00, con la cascata a seguire, mantenendo coerenza con le anagrafiche Master Data su Gold (~01:10). Aggiornare le cron degli 8 job DAB.

  - Come vengono gestite le ritrasmissioni di un file per la stessa data?

Il MERGE INTO gestisce gli upsert, ma serve sapere naming e modalità dei file.

Nostra risposta: Se ricordo bene ogni file conterrà il delta da importare e avrà un suffisso con un timestamp (HH:MM:SS di produzione). Se arriva un nuovo file (delta o full) avrà un nuovo timestamp; si devono leggere tutti i file in ordine di timestamp crescente.

Risposta Reply: Al punto 2.1 non è indicato un timestamp nel nome del file, ma soltanto anno/mese/giorno (YYYY/MM/DD). Per questi use case riceviamo file ingeriti in FULL o solo in DELTA?

Commento Cloud Data Architect: DA APPROFONDIRE — contraddizione aperta e critica per il Bronze. Da chiarire: (a) i file hanno un suffisso timestamp (più file/giorno) oppure un solo file/giorno sotto YYYY/MM/DD? (b) ingestion FULL o DELTA per sorgente/tabella? Questo determina il pattern di lettura Bronze (wildcard di tutti i file del giorno in ordine di timestamp) e la scelta MERGE vs overwrite. Da risolvere prima di consolidare il Bronze. Proposta: censire modalità (FULL/DELTA) e naming file per ciascuna tabella nell'inventario sorgenti.

  - Per quanti giorni i file restano nella landing zone prima della cancellazione?

Necessario per la finestra di replay e la strategia di disaster recovery.

Nostra risposta: Se ricordo bene abbiamo una retention di 7 giorni.

Risposta Reply: Corretto, la retention è fissata a 7 giorni. È un parametro configurabile, non fisso.

Commento Cloud Data Architect: OK — retention 7 giorni confermata (configurabile). La finestra di replay/reprocessing e la strategia DR vanno dimensionate su questo limite; in caso di necessità di replay oltre 7 giorni, concordare con Reply un aumento temporaneo della retention.

## Unity Catalog: Governance e Permessi Operativi

  - La creazione di nuovi schemi in gold_prod richiede approvazione formale?

Il Terraform usa CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS per logistica e logistica_dm.

Nostra risposta: Verifichiamo lo standard. Sicuramente da condividere con gli altri team e i service owner. Non credo si debba richiedere esternamente la creazione degli schemi, comunque verifico.

Risposta Reply: Non utilizziamo, lato nostro, i nomi di questi schema, quindi nessun conflitto. La creazione di catalog e schema è effettuata tramite Terraform.

Commento Cloud Data Architect: OK — logistica e logistica_dm non collidono; creazione via Terraform confermata (coerente col nostro approccio). Promemoria: rimuovere lo schema condiviso (punto 1) dal Terraform.

  - Il team Logistica dispone di un Service Principal dedicato o usa quello di Reply?

Serve un SP con permessi adeguati per CI/CD e job di produzione.

Nostra risposta: Verifichiamo lo standard. Credo sia corretto avere un SP dedicato.

Risposta Reply: È corretto separare le competenze, per cui è necessario avere un SP per ciascun job.

Commento Cloud Data Architect: OK in linea di principio (SP dedicati). Dettaglio da confermare: Reply indica ‘un SP per ciascun job’, granularità superiore a un singolo SP di dominio. Verificare la granularità attesa (un SP per workflow/job) e recepirla nel provisioning Terraform degli SP e nella gestione dei secrets CI/CD (scope/permessi per job).

  - Esistono Cluster Policies obbligatorie da rispettare?

I nostri job usano Standard_DS3_v2, 3-4 worker, DBR 14.3 LTS.

Nostra risposta: Verifichiamo lo standard usato attualmente.

Risposta Reply: Utilizziamo uno shared cluster per il calcolo: Driver Standard_D4s_v3 · Worker Standard_D4s_v3 · 1 worker · DBR 15.4 LTS (Apache Spark 3.5.0, Scala 2.12). Non abbiamo comunque particolari vincoli.

Commento Cloud Data Architect: OK — nessun vincolo obbligatorio. Raccomandazione: allineare i job al loro standard (DBR 15.4 LTS, Standard_D4s_v3) aggiornando databricks.yml e i workflow YAML, per uniformità (oggi usiamo DS3_v2 / DBR 14.3). Da chiarire: usare il loro shared cluster esistente oppure job cluster dedicati (impatto su costi e isolamento). Spark 3.5.0 è compatibile con il codice attuale.

## Monitoring, Data Quality e Alerting

  - La piattaforma ha già un sistema di monitoring centralizzato per i job Databricks?

Abbiamo notifiche email su failure; valutare integrazione con strumenti centralizzati.

Nostra risposta: Verifichiamo lo standard. Al momento gestiamo le mail di alert.

Risposta Reply: Stiamo sviluppando un sistema di Alerting direttamente su Databricks.

Commento Cloud Data Architect: DA APPROFONDIRE — Reply sta sviluppando un sistema di alerting su Databricks (non ancora disponibile). Mantenere le notifiche email come soluzione ponte; pianificare l'integrazione con il sistema Reply quando rilasciato. Azione: richiedere timeline e documentazione di integrazione.

  - Esiste un framework di Data Quality condiviso a livello di piattaforma?

Abbiamo check DQ custom in logistica_utils (dq_helper.py).

Commento Cloud Data Architect: NESSUNA RISPOSTA — la domanda è rimasta senza riscontro (né nostro né Reply). Da ri-sottoporre a Reply: esiste o è previsto un framework DQ standard di piattaforma (Great Expectations, Databricks Lakehouse Monitoring, Soda Core, custom)? Nel frattempo manteniamo dq_helper.py. Se Reply adotta uno standard, allinearsi per evitare duplicazioni e uniformare la reportistica DQ.

  - In caso di failure in produzione, qual è il processo di escalation e notifica?

Definire allerta, ticketing, SLA e permessi di riavvio job.

Nostra risposta: In caso di failure avvertirei il team logistica esteso con il service owner. Non agganciamo automaticamente il ticketing. Le SLA devono essere definite. Permessi di rilancio in prod: da definire, direi tutti i team con accesso prod (noi e Reply).

Risposta Reply: Ok!

Commento Cloud Data Architect: OK sul processo (Reply concorda). Punto residuo: le SLA di risposta ai failure restano da definire. Azione: formalizzare le SLA nel runbook (es. failure Bronze critico → ripristino entro X ore) e l'elenco dei profili abilitati al riavvio job in produzione.

## Ambienti, Testing e Go-live

  - Esiste un ambiente di staging con dati sintetici per i test E2E?

Il test E2E (landing → Bronze → Silver → Gold → KPI) richiede dati realistici.

Nostra risposta: No, se serve ce lo creiamo.

Risposta Reply: Abbiamo un ambiente di pre-produzione (stage); allineiamoci per la generazione di dati sintetici.

Commento Cloud Data Architect: OK — esiste un ambiente di stage (pre-prod). Azione: pianificare con Reply la generazione di dati sintetici per il test E2E, definendo un dataset rappresentativo per ciascuna sorgente (Logistix multi-sito, CND, STAT). Aggiungere un target ‘stage’ in databricks.yml accanto a dev/prod.

  - È previsto un periodo di shadow mode / parallel run con i processi ODI?

Pratica raccomandata per validare la correttezza della migrazione.

Nostra risposta: È previsto nel piano di progetto. I tempi dipendono da vari fattori (complessità wave, ecc.).

Risposta Reply: Corretto.

Commento Cloud Data Architect: OK — parallel run previsto a piano. Raccomandazione: definire per ciascuna wave i criteri di accettazione (tolleranza numerica sul confronto ODI vs Databricks) e il responsabile della validazione, formalizzandoli nel cutover_plan.

  - Il go-live richiede una review formale / approvazione da parte di Reply?

Verificare schemi, permessi UC, configurazione push, SP operativo prima dell'attivazione.

Nostra risposta: Dovremo quanto meno avvisare tutti gli attori, compreso Reply. Le modalità di deploy in produzione (workflow di approvazione, documenti, risultati test) devono ancora essere definite.

Risposta Reply: Esatto, allineiamoci per i rilasci nei vari ambienti.

Commento Cloud Data Architect: DA APPROFONDIRE — concordato di allinearsi, ma il processo formale di rilascio (workflow di approvazione, documenti richiesti, evidenze test, checklist go-live) è ancora da definire. Azione: produrre una proposta di processo di promozione dev → stage → prod, con checklist e artefatti richiesti, e condividerla con Reply per approvazione.

## Prossimi passi

- Meeting tecnico con Reply: mapping dimensioni condivise → tabelle Master Data (LU_*), rimozione schema condiviso, struttura landing <nome_sorgente>-landing (Foconi), modalità FULL/DELTA e naming file.

- Rifattorizzazione Bronze: landing path, lettura file (FULL/DELTA), ri-schedulazione workflow (≥ 02:00–03:00).

- Rifattorizzazione Gold/KPI: JOIN sulle tabelle LU_* reali, rimozione dei 4 notebook dim condivise.

- Allineamento infrastruttura: SP per job, DBR 15.4 LTS / D4s_v3, target stage in databricks.yml.

- Follow-up: framework DQ (ri-sottoporre), integrazione alerting Databricks Reply, definizione SLA e processo di go-live.