LOGISTICO 2.0

Linee Guida: Punti di approfondimento — v2.3

Stato post revisione end-to-end (Bronze → Silver → Gold → DataMart → Workflow)

Data: 2026-06-08   |   Team Logistico 2.0

# 1. Introduzione e scopo del documento

Questo documento è un addendum operativo alle v2.1/v2.2 delle Linee Guida. Riepiloga in modo sintetico lo stato dei punti aperti (Open Point — OP) dopo la revisione end-to-end di Bronze, Silver, Gold/DataMart e Workflow YAML completata in questa fase. Il dettaglio tecnico è disponibile nei documenti di spec (DOCS/*.md) e nel registro aggiornato DOCS/Open Points - Logistico 2.0.md.

Le decisioni architetturali e implementative prese in autonomia (basate sulle risposte già date) vengono qui esplicitate. Restano i punti che dipendono da una conferma esplicita di Reply o dei sistemi sorgente.

# 2. Stato sintetico dei punti aperti

Tabella di stato dei 27 OP emersi nelle versioni precedenti. Sono evidenziati: i 7 chiusi dalla revisione, quelli ancora in attesa di Reply, quelli da chiarire con i sistemi sorgente, quelli in stand-by.

| OP | Titolo | Stato | Owner | Nota sintetica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | Schema condiviso non previsto da Reply | Reply | Reply | Rimosso da notebook attivi. Dim master deprecate; fact con chiavi naturali. |
| OP-02 | Nomi/percorsi esatti lookup master Retail (LU_*) | Reply | Reply | In attesa schema/tabelle definitivi LU_ART_RADICE, LU_FORNITORE, LU_PDV, LU_GIORNO/LU_MESE. |
| OP-03 | Lookup NCD_* (categoria merceologica) | Stand-by | Logistica | Riferimento mantenuto, da ridiscutere in fase successiva. |
| OP-04 | Confine merceologica logistica vs Retail | Reply | Reply | Collegato a OP-03; allineamento gerarchia richiesto. |
| OP-05 | Arricchimenti logistici su anagrafiche master | Reply | Reply | Proposta: LU_ARTICOLO_LOGISTICA separata in gold logistico. |
| OP-06 | Naming LU_*/A_* | Risolto | — | Applicato a tutti i layer e workflow. |
| OP-07 | Struttura path landing <source>-landing | Reply | Reply | Convenzione applicata in Bronze + Terraform; struttura Foconi da confermare. |
| OP-08 | FULL vs DELTA e naming file | Sorgente | Sorgente | Regime architetturale definito; separatore CSV (Logistix=; CND=,) e timestamp file da confermare. |
| OP-09 | SLA push e ri-schedulazione | Sorgente | Sorgente | Schedule attuale 00:30→06:00; vincolo Reply 'non prima 02:00–03:00' da recepire. |
| OP-10 | Filtro statico AREE_MERCEOLOGICHE (ARM_TIPO_AREA=1) | Sorgente | Sorgente | Bronze legge tutto: filtro a monte o in Silver? |
| OP-11 | Carichi SWAP (STCAR_TRASFERITO_SWAP) | Sorgente | Sorgente | Marcatura nel delta da definire. |
| OP-12 | Normalizzazione articolo radice/variante | Risolto | — | Spostata in Silver (silver_carichi_dettagli). |
| OP-13 | Driver WL2_CATENA per i carichi | Risolto | — | Eliminato dal Bronze; delta arriva via file landing. |
| OP-14 | DETTAGLIO_CARR ≠ IMBFMOVIM | Risolto | — | Trattate come tabelle distinte (DELTA_MERGE separate). |
| OP-15 | Unione CARRELLISTI ∪ PREPARATORI | Risolto | — | Avviene in Silver (silver_dim_operatore). |
| OP-16 | Prep-spedizioni da STAT | Risolto | — | Sorgente STAT applicata in Bronze + workflow landing. |
| OP-17 | T_PREP_SPED è una tabella derivata | Stand-by | Sorgente | Bronze landa tabella così com'è; consolidamento in Silver. Schema sorgente da confermare. |
| OP-18 | Granularità Service Principal (SP per job) | Reply | Reply | Da recepire in provisioning Terraform e secrets CI/CD. |
| OP-19 | Cluster DBR 15.4 / Standard_D4s_v3 | Reply | Reply | Allineato in tutti i workflow; conferma uso shared cluster vs job cluster. |
| OP-20 | Sistema alerting Databricks | Reply | Reply | Notifiche email come ponte; integrazione quando rilasciato. |
| OP-21 | Framework Data Quality condiviso | Aperto | Reply | RI-SOTTOPORRE: senza risposta finora. |
| OP-22 | SLA risposta failure | Reply | Reply | Formalizzare nel runbook. |
| OP-23 | Ambiente stage e dati sintetici | Reply | Reply | Target stage aggiunto in databricks.yml; dataset di test da definire. |
| OP-24 | Criteri accettazione parallel run | Reply | Reply | Formalizzare nel cutover plan per wave. |
| OP-25 | Processo formale di go-live | Reply | Reply | Proposta processo dev→stage→prod da condividere. |
| OP-26 | 4 notebook Bronze trasporti JDBC residui | Stand-by | Logistica | Esclusi dallo scheduling; migrazione dedicata. |
| OP-27 | Gold ricostruito su colonne reali Silver | Risolto | — | Fact/lookup/KPI/optimize ricostruiti su misure reali (cartoni/quintali per prep). |

# 3. Decisioni implementative recepite

Sintesi delle scelte prese in autonomia (basate sulle risposte già date in v2.1/v2.2) e già implementate nel codice/configurazione.

3.1 Architettura layer

• Landing zone ADLS Gen2 in push (no JDBC Oracle), 3 external location <source>-landing (logistix/cnd/stat) in Terraform.

• Bronze: 3 modalità verificate sull'AS-IS (DELTA_MERGE per transazionali, FULL_OVERWRITE per anagrafiche, SNAPSHOT per giacenze).

• Silver: cleansing su colonne reali (nessuna inventata), trasformazioni AS-IS spostate qui (normalizzazione articolo, unione operatori, consolidamento prep-sped).

• Gold: chiavi naturali string (no surrogate ID), lookup logistiche LU_* in gold_prod.logistica, fact F_*, datamart A_* in gold_prod.logistica_dm.

• Lookup master Retail in lettura sola via parametro retail_master_schema (placeholder gold_prod.condiviso fino a OP-02).

3.2 Workflow YAML (DAB)

• 8 workflow allineati al nuovo modello; parametri standard env + run_date (rimosso load_date e catalog_* espliciti).

• Schedule: landing 00:30 → dim_refresh 01:00 → carichi 02:00 → giacenze 03:30 → prep_sped 04:30 → trasporti 05:00 → datamart 06:00. wave_e marcato DEPRECATED.

• 57/57 task con notebook_path validi, zero depends_on orfani, zero duplicati (QA superata).

• Cluster allineato DBR 15.4.x / Standard_D4s_v3 in tutti i workflow (OP-19).

• databricks.yml ristrutturato come root snello che include workflows/*.yml (single source of truth) + target dev/stage/prod (OP-23).

3.3 Regole business riviste su dati reali (OP-27)

• Regola 30 min attrezzaggio: rivista in F_PREP_SPED su ORA_INIZIO_PREP/ORA_FINE_PREP del riepilogo (prima sessione del giorno per operatore/sito).

• Produttività preparatori su CARTONI/ora (TOT_CARTONI_PREP / ORE_PRODUTTIVE) — i 'colli' non esistono nei dati reali.

• Produttività carrellisti: ORE_PRESENZA da cartellino (login/logout); ORE_PRODUTTIVE non calcolabile (no pause/riunioni nel sorgente).

• Scarto carichi: SCARTO_QTA = QTA_ORDINATA - NRO_PZ_CARICATI calcolato sul DETTAGLIO (la testata non ha quantità).

• Articolo: identificatore Logistix = MSI_COD; ART_RADICE/ART_VAR derivati in Silver.

• Lead time / costo trasporto: proxy documentati nei notebook in attesa di dato canonico.

# 4. Domande/azioni richieste a Reply

Per ciascun punto è indicata la domanda concreta e l'eventuale impatto operativo se non chiarito.

OP-02 — Lookup master Retail

Forniteci schema e nomi esatti di LU_ART_RADICE, LU_FORNITORE, LU_PDV, LU_GIORNO, LU_MESE (e altri rilevanti per il dominio logistica) e i permessi di lettura in sola lettura. Impatto: senza questa informazione le fact Gold non hanno join con il master.

OP-07 — Struttura path landing

Confermateci la struttura definitiva del path concordata con F. Foconi per i flussi ODI: oggi abbiamo applicato <source>-landing/{tabella}/YYYY/MM/DD/. Allinearsi sulla struttura ufficiale Reply.

OP-18 — Service Principal

Confermate la granularità attesa (un SP per ciascun job?). Servono nome, scope e permessi degli SP per CI/CD e job di produzione.

OP-19 — Cluster

Allineato in YAML a DBR 15.4 LTS + Standard_D4s_v3. Confermate uso dello shared cluster esistente vs job cluster dedicati per i workflow logistici.

OP-21 — Framework Data Quality

Domanda rimasta senza risposta. Esiste un framework DQ standard di piattaforma (Great Expectations, Lakehouse Monitoring, Soda)? Allinearsi se sì; altrimenti continuiamo con dq_helper.py custom.

OP-23/24/25 — Stage, parallel run, go-live

Stage: abbiamo creato target 'stage' in DAB; definiamo insieme il dataset di test. Parallel run: definire durata, tolleranza numerica, responsabile validazione per wave. Go-live: processo formale di promozione dev→stage→prod (artefatti, approvazioni, checklist).

OP-09 — SLA push

Ricevere SLA definitivi di completamento push per Logistix, CND e STAT per dimensionare il delay. Attualmente landing è a 00:30, da spostare a ≥ 02:00–03:00 secondo l'indicazione Reply.

# 5. Azioni richieste ai sistemi sorgente

OP-08 — Naming file e modalità FULL/DELTA

Confermare: (a) un file/giorno (YYYY/MM/DD) o più file intra-day con timestamp? (b) separatore CSV per sorgente (Logistix=';', CND=',' nell'AS-IS)? (c) modalità FULL/DELTA per ciascuna tabella secondo lo schema verificato in DOCS/Analisi AS-IS Estrazione - CDT_ESTR.md.

OP-10 — Filtro AREE_MERCEOLOGICHE

ARM_TIPO_AREA=1 applicato a monte (sorgente) o landato tutto e filtrato in Silver?

OP-11 — Carichi SWAP

Come vengono marcati nel delta i carichi trasferiti tra siti (STCAR_TRASFERITO_SWAP)? Rischio doppio conteggio o mancata cattura.

OP-17 — Schema T_PREP_SPED

Confermare che la sorgente espone T_PREP_SPED come tabella con le ~110 colonne previste (oggi schema dinamico) e con delta-by-flag.

# 6. Riferimenti documentali

• DOCS/Open Points - Logistico 2.0.md — registro aggiornato dei punti aperti

• DOCS/Landing & Bronze - Revision Spec.md — spec layer Bronze

• DOCS/Silver - Revision Spec.md — spec layer Silver

• DOCS/Gold - Revision Spec.md — spec layer Gold/DataMart

• DOCS/Workflow - Revision Spec.md — spec workflow YAML

• DOCS/Analisi AS-IS Estrazione - CDT_ESTR.md — verifica FULL/DELTA per tabella sorgente

• DOCS/Lookup Logistico 2.0 - Mappatura LU.xlsx — mappatura lookup LU_* e owner

• DOCS/Tabelle Sorgenti - Logistico 2.0.xlsx — sorgenti con tipo caricamento verificato

• DOCS/Tabelle Target CDT_DW - Logistico 2.0.xlsx — modello Gold v3 (LU_/F_/A_)

• DOCS/Linee Guida - Punti di approfondimento v2.2.docx — versione precedente con risposte di dettaglio